Referat af bestyrelsesmøde nr. 13,

Ejerforeningen for Bølge 3 og 4

Møde nr. 13:

Dato: 23. november 2020

Tidspunkt: kl. 19.00 – 21.00 Bølgens kontor, Ved Bølgen 1, 8.sal

Deltagere:

Hans Erik Duschek-Hansen	HEDH	Formand

Carsten Jespersen            	 CJ	Næstformand

Finn Nielsen	                  	 FN	Kasserer

Briam Jensen	                  	 BJ

Bertel Nielsen                   	BN

Per Munk Laustsen          	PML	Suppleant

Erik Bruun	                  	EB	Suppleant

Martin Rasmussen, Bachgruppen deltog I punkt 3.

- Godkendelse og underskrift af referat møde nr. 12

  - Referatet blev godkendt og underskrevet

- Godkendelse af dagsorden

  - Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger

- Afleveringsforretningen, herunder

  - Betonsagen

    - Martin Rasmussen oplyste, at Bachgruppen vil udbedre de punkter, som Ejerforeningens rådgiver TRI-Consult nævner i sin skrivelse fremsendt til Martin Rasmussen, og at han efter mødet ville bekræfte dette ved en skrivelse til Ejerforeningen. At Bachgruppen ligeledes bekræfter de i rapporten betragtninger om levetid. At arbejdet ville blive udført i maj måned, men ved regn senest ved udgangen af juni, at arbejdet vil blive udført af hensyn til omgivelserne og at Bachgruppen accepterer 5 års periode for indmelde mangler, som starter fra den dag godkendelsen er godkendt, at Bachgruppen sikrer, at de udførte reparationen udføres, således at de får samme levetid som konstruktion uden reparation, at alle overflader skal fremstå som ikke reparerede overflader – alternativt at alle konstruktioner overfladebehandles således de fremstår ensartet. Ejerforeningens bestyrelse accepterede, at hvis Bachgruppen valgte andre løsninger eller produkter, så er det Bachgruppens ansvar, at de har samme kvalitet, udtryk og virkemåde.

  - Færdiggørelse af øvrige punkter på mangellisten

    - Lars Bache oplyste, at han havde bestilt KONE til at udføre en slibning af ridsede vægge i elevatorerne, og at der udføres en prøveslibning, som først skal godkendes af Ejerforeningen.

    - Bestyrelsen undersøger måtten i opgang 9 for efterfølgende at meddele om den ønsker måtten udskiftet.

    - Carsten Jespersen havde før mødet stillet spørgsmål, som han ønskede svar på, nemlig om Bølgen A/S kan fremlægge en ibrugtagningstilladelse af sprinkleranlægget fra Vejle Kommune. Bertel Nielsen fremsendte en sådan inden mødet.

  - Altanbrædderne

    - Bestyrelsen ønsker, at der snarest findes en løsning på fastgørelse af brædderne, idet Ejerforeningens rådgiver har vurderet, at levetiden af altanerne reduceres ved den valgte metode. Bertel Nielsen forventer, at der senest den 10. december vil foreligge et forslag til en ny og bedre fastgørelsesmetode / alternativt anden belægning.

  - Betonreparationen i garagen mellem bølge 2 og 3

    - udbedres

  - Vandgennemtrængning i garagetag

    - Bliver undersøgt med henblik på reparation

- Budget 2020 – FN

  - FN oplyste, at den foreløbige bogføring af 30.000 kr. under ”Årets vedligehold og diverse skal flyttes ”Varmeregnskab CASI”.

  - FN undersøger Tryg forsikring

- Verserende sager

  - Tinglysning af vedtægtsændringerne / FN

    - Er midlertidigt standset, da Ejerforeningen afventer ekstraordinær generalforsamling, som betyder endnu en ændring af vedtægterne. Bertel Nielsen påviste en stavefejl i vedtægternes pkt. 20.2, hvor der fejlagtigt står ”al den” og ikke ”al anden”. Rettes ved kommende vedtægtsændringer.

  - Politik for El-biler

    - HEDH oplyste, at der bliver indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling torsdag den 10. maj 2020. Der fremsendes umiddelbart efter bestyrelsesmødet en indkaldelse til samtlige beboere i Bølge 3 og 4. Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Bølge 1 og 2 til afholdelse samme dag.

- Nyt fra Grundejerforeningen / CJ

  - CJ oplyste, at parkeringsanlægget mod nord forventedes færdigt inden jul 2020.

  - CJ meddelte, at der bliver iværksat hastighedsbegrænsende foranstaltninger på vejen ”Ved Bølgen”. Det drejer sig om et forsøg med vejbump ved chikane 2 og 4. At kommunen udbedrer asfalten i rundkørslen. Det er desuden besluttet at stille forslag til kommunen om at få parkeringspladser på Ved Bølgen ind mod Rødkilde Gymnasium.

  - CJ oplyste, at er indhentet tilbud af etablering af videoovervågning i parkeringskælderen

- Indkomne forslag /DH

  - Mere lys ved indgangen til de enkelte opgange

    - HEDH kunne oplyse, at grundejerforeningen allerede havde besluttet at opstarte et nyt projekt med etablering af udendørsbelysning af opgangsnumrene. Formanden for Ejerforening Bølge 1 og 2 er tovholder på projektet.

  - Forslaget om ensretning af ”Ved Bølgen” behandles i Grundejerforeningen, og ønsket om en maksimal hastighed på Ved Bølgen nød fremme og er en del af de emner, som indgår i forhandlingerne med kommunen.

- Evt. – herunder næste møde

  - Næste møde blev IKKE aftalt

  - HEDH oplyste at der var malet graffiti på en af blomsterkummerne. Der er bestilt rengøring.

Hans Erik Duschek-Hansen, referent

27. november 2020