Referat af bestyrelsesmøde,

Ejerforeningen for Bølge 3 og 4

Møde nr. 5:

Dato: 2019 – 25 - 02

Tidspunkt: kl. 19.00 – 21.00 Bølgens kontor, Ved Bølgen 1, 4. th

Deltagere:

Hans Erik Duschek-Hansen	HEDH	Formand

Carsten Jespersen            	 CJ	Næstformand

Finn Nielsen	                  	 FN	Kasserer

Briam Jensen	                  	 BJ

Bertel Nielsen                   	BN

Per Munk Laustsen          	PML	Suppleant

Erik Bruun	                  	EB	Suppleant

- Godkendelse af referat møde nr. 4

Referatet blev godkendt og underskrevet.

- Valg af referent.

HEDH blev valgt til referent.

- Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

- Økonomi

FN orienterede om kassebeholdningen p.t og afholdte udgifter, som på mødet blev godkendt ved formandens underskrift.  I samarbejde med Bachgruppen vil regnskab 2018 blive udarbejdet med henblik på fremlæggelse på næste møde den 8. april og på generalforsamlingen den 20. maj. FN orienterede, at han og Holger Simonsen, Bølge 1 og 2 ville drøfte kommende budget med henblik på at fuldstændiggøre de 2 budgetter mest muligt.  Såvel regnskab og budget fremlægges på næste bestyrelsesmøde.

- Kommende generalforsamling

Det besluttedes at afholde generalforsamling den 20. maj kl. 19.00. HEDH undersøger, om den kan afholdes på Rødkilde. Bestyrelsen mødes, hvis intet andet meddeles, kl. 18.30. Dagsorden i henhold til vedtægter. Formanden sørger for at indkalde eventuelle forslag fra beboerne i henhold til vedtægterne. Bestyrelsen har allerede besluttet at lade følgende forslag behandle 1) plantekummer, som skal placeres mod fjorden i lighed med de allerede opstillede 2) automatiske døråbnere 3) stillingsbeskrivelse for kommende vicevært.

HEDH udarbejder skitse til årsberetningen, som behandles på kommende bestyrelsesmøde den 8. april.

- Status vedr. verserende sager

  - Afleveringsforretningen den 19. februar

HEDH orienterede om den netop afholdte afleveringsforretning, som var forløbet uden problemer. Deltagere var BN, CJ, HEDH og Jan Heiner, Botjek. Jan Heiner tog hånd om beboernes indsendte ”klager”. Alle områder blev kontrolleret, og der blev udarbejdet en mangelliste, som blev sendt til deltagerne. Efterfølgende har HEDH kommenteret listen med henblik på yderligere mangler og Jan Heiner har gennemgå beboernes indsendte klager endnu en gang for at sikre, at intet bliver glemt. Intet er glemt kan han meddele.Bestyrelsen besluttede på mødet at lade opgang 11 færdiggøre i henhold til afleveringsforretningen og før andre opgange, for at den samlede bestyrelse kunne vurdere om færdiggørelsen var tilfredsstilende inden yderligt arbejde blev igangsat. Det påpegedes, at det ikke havde noget formål at færdiggøre opgange, hvor der fortsat arbejdes. BN meddeler HEDH, hvornår egenkontrollen i opgang 11 er færdig, og HEDH indkalder bestyrelsen og Jan Heiner til et møde sidst på eftermiddagen og under optimale lysforhold for at gennemgå resultatet.

  - Aftale om service på ventilation.

Den endelige aftale blev underskrevet på mødet. Det besluttedes, at CJ orienterer beboerne om status– også de beboere, som endnu ikke har svaret ja eller nej til en serviceaftale. Service tilbydes på 4 datoer. BN gav tilsagn om, at Bachgruppen ville være behjælpelig med adgang til lejligheder om nødvendigt, og hvis beboerne tillod det i tilfælde af ”ingen hjemme”.

- Indre vedligeholdelse

Intet at bemærke – se pkt. 6

- Ydre vedligeholdelse

Intet at bemærke – se pkt. 6

- Nyt fra Grundejerforeningen

CJ orienterede om et netop afholdt møde i Grundejerforeningen, hvor et tilbud fra Vejle Kommune, omhandlende p-arealet nord for Bølgen, blev diskuteret. Tilbuddet, som var givet Bølge 1 og 2, som er ejere af arealet, indeholdt betingelserne for Kommunens overtagelse af p-arealet. Bølge 1 og 2 kunne ikke acceptere tilbuddet. CJ og HEDH bakkede på mødet op om Bølge 1 og 2, men ønskede ikke og kunne ikke engagere Bølge 3 og 4 økonomisk i en løsningsmodel. Udgifter til fremtidig vedligehold af det færdige p-areal derimod var naturligt, at alle Bølger bar, hvilket CJ og HEDH tilkendegav på mødet.

Med hensyn til færdiggørelsen af vejen var der intet nyt. BN havde ingen oplysninger om, hvorfor arbejdet ikke skred frem i henhold til den udsendte plan.

Kommunens plan for p-arealet nord for Bølgens p-areal er endnu ikke kendt.

- Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag til behandling på mødet.

- Evt. – herunder næste møde

BN udleverede i digital form den længe ventede samling brugsanvisninger. Bad bestyrelsen om at nærlæse og kommentere det udsendte materiale, inden det blev udsendt til alle beboere i Bølge 3 og 4. Han understregede den medfølgende adgangskode til varmeoplysninger. HEDH foreslår, at alle i bestyrelsen senest den 4. marts fremsender eventuelle kommentarer til BN, som derefter vil sørge for, at alle beboere modtager oplysningerne.

Næste bestyrelsesmøde er den 8. april kl. 19.00 Ved Bølgen 1, 4. th.

FN og HEDH mødes, inden dagsorden for mødet den 8. april udsendes for at aftale udsendelse af budget, regnskab og økonomiske forhold omkring forslag til behandling. FN tager initiativ, når materialet foreligger.

HEDH havde fået en henvendelse fra en beboer, som gerne ville vide, hvorledes man forholdt sig ved udfald af varme, vand og el, hvis man ikke kunne komme i kontakt med BN. Det var bestyrelsens opfattelse, at indtil afleveringen af Bølge 3 og 4 er endelig, må Bachgruppen finde en løsning og sende den ud til alle beboere. BN var enig. Når afleveringen var tilendebragt, er det selvfølgelig Ejerforeningens ansvar. Den tid den sorg/glæde!!

Hans Erik Duschek-Hansen, formand

26. februar 2019