Referat af bestyrelsesmøde nr. 11,

Ejerforeningen for Bølge 3 og 4

Møde nr. 11:

Dato: 20. april 2020

Tidspunkt: kl. 19.00 – 21.30 Bølgens kontor, Ved Bølgen 1, 8.sal

Deltagere:

Hans Erik Duschek-Hansen	HEDH	Formand

Carsten Jespersen            	 CJ	Næstformand

Finn Nielsen	                  	 FN	Kasserer

Briam Jensen	                  	 BJ

Bertel Nielsen                   	BN

Per Munk Laustsen          	PML	Suppleant

Erik Bruun	                  	EB	Suppleant

Desuden deltog Lars Bache, Bølgen A/S

- Godkendelse af referat møde nr. 10

  - Referatet blev godkendt

- Valg af referent.

  - HEDH blev valgt til referent

- Godkendelse af dagsorden

  - Dagordnen blev godkendt

- Afleveringsforretningen den 15. april kl. 9.00 – orientering og beslutning

  - Der var til mødet fremsendt et foreløbigt afleveringsdokument til diskussion og beslutning. Dokumentet vedhæftes referatet. På mødet meddelte Lars Bache, at alle punkter i afleveringsdokumentet ville blive eller var blevet bragt i orden – dog ikke ”de ridsede elevatorvægge”, da de efter Lars Baches opfattelse ikke havde været nævnt tidligere. Lars Bache accepterede at reparere/udskifte ridsede døre. Bestyrelsen – dog ikke Bertel Nielsen – fastholdt til gengæld, at de ridsede elevatorvægge skulle repareres/ udskiftes, idet det hele tiden havde været underforstået. Det besluttedes at besigtige de nævnte elevatorvægge. Ved denne gennemgang fastholdt flertallet i bestyrelsen, at ridsede vægge i lighed med ridsede døre skulle repareres/udskiftes. Bølgen A/S v/ Lars Bache ville overveje dette krav og fremsende et nyt afleveringsdokument til bestyrelsen. Skulle Ejerforeningen mod forventning ikke få opfyldt ønsket om udskiftning/reparation af ridsede elevatorvægge, var det det bestyrelsesflertallets opfattelse at overlade aftaler vedr. aflevering til den kommende generalforsamlings behandling. Bestyrelsen havde i øvrigt ingen bemærkninger til Bølgen A/S’ forslag til dato for udbedringsfrist, tidsfrist for overdragelse af installationer, tidsfrist for betonsager, dato for 1 års gennemgang og 5 års gennemgang. Såvel bestyrelsen som Bølgen A/S var i øvrigt enige om, at der mangler svar på betonarbejdet generelt jf. punkt 3.0 i det foreløbige afleveringsdokument, og at betonarbejdet derfor ikke kunne indgå som en del af afleveringen før de nævnte forhold var belyst og bragt i orden.

- Regnskab 2019 / Budget 2020

  - FN gennemgik budget og regnskab, som blev vedtaget med følgende ændringer: Hensættelser til vedligehold øges fra 40.000 til 80.000, idet det var bestyrelsens ønske hurtigere at have en fornøden økonomisk buffer til almindelig vedligehold; at beløbet til varmeregnskab forøges fra kr. 10.000 til kr. 20.000, og at udgiften til ejerforeningens administration nedsættes fra kr. 40.000 til kr. 30.000.

- Status vedrørende verserende sager

  - Intet – bortset fra afleveringsforretningen

- Generalforsamlingen 2020

  - Det blev overdraget formanden at undersøge, hvilke overvejelser Ejerforeningen i Bølge 1 og 2 havde gjort sig med hensyn til dato og sted for deres generalforsamling og blandt andet på baggrund heraf evt. træffe beslutning om at indkalde til generalforsamling i Bølge 3 og 4 den 27. maj kl. 19.00. Formanden skulle desuden træffe beslutning om, hvorvidt generalforsamlingen kunne afholdes på Rødkilde Gymnasium eller andetsteds.

  - Dagsorden i henhold til vedtægterne

    - Valg af dirigent: Mads Brandt, Skov Advokaterne blev stillet i forslag. Formanden undersøger

    - Bestyrelsen aflægger årsberetning

    - Bestyrelsen forelægger til godkendelse årsregnskab 2019

    - Bestyrelsen forelægger driftsbudget 2020

    - Valg af medlemmer til bestyrelsen

      - på valg er: Carsten Jespersen, Finn Nielsen, som begge har siddet 2 år

    - Valg af suppleanter til bestyrelsen

      - på valg er Per Munk Laustsen

    - Valg af revisor: genvalg af Trine Melsen

    - Behandling af indkomne forslag

      - Bestyrelsen foreslår ændring af ejerforeningens vedtægter, nemlig:

§ 4.5, som foreslås slettet

§ 10.3, som slettes efter første punktum

§ 24.1, hvor det fremgår at et medlem skal fraflytte lejligheden   ved misligholdelse af sine forpligtelser i henhold til vedtægten med 5 års varsel den 1. i en måned. Varslet foreslås ændret fra 5 år til 5 måneder.

Viiii.  Eventuelt

- Nyt fra Grundejerforeningen

  - Cj orienterede om igangværende projekter:

Der lægges slidlag på vejen Ved Bølgen i uge 18. Ellers er projektet med reetablering af området omkring Bølgen ved at være tilendebragt.

Vi er i gang med at undersøge kapaciteten for opsætning af ladestandere til elbiler i parkeringskælderen. Grundejerforeningen vil udarbejde en fælles politik så vi undgår at der ”hamstres” el-ladestandere. Der vil blive rundsendt et info brev fra Grundejerforeningen inden de respektive generalforsamlinger

- Indkomne forslag

  - Ingen p.t.

- Evt. –  næste møde er generalforsamlingen den 27. maj kl. 19.00

Hans Erik Duschek-Hansen, formand

29. april 2020