Referat af bestyrelsesmøde nr. 16,

Ejerforeningen for Bølge 3 og 4

Møde nr. 16:

Dato: 26. maj 2021

Tidspunkt: kl. 19.00 – 21.00 Bølgens kontor, Ved Bølgen 1, 8.sal

Deltagere:

Hans Erik Duschek-Hansen	HEDH	Formand

Carsten Jespersen            	 CJ	Næstformand

Finn Nielsen	                  	 FN	Kasserer

Briam Jensen	                  	 BJ

Bertel Nielsen                   	BN

Per Munk Laustsen          	PML	afbud

Erik Bruun	                  	EB	Suppleant

Martin Rasmussen, Bach Gruppen deltog under dagsordenens pkt. 3

- Godkendelse og underskrift af referat møde nr. 15

  - Referatet blev underskrevet

- Valg af referent

  - HEDH blev valgt til referent

- Regnskab / administration

  - Regnskab og budget blev underskrevet

- Verserende sager – altaner, rengøring, betonkonstruktioner, elevatortårne

På baggrund af referatet af mødet den 29. marts 2021 mellem Bach Gruppen og Ejerforeningen blev der gjort status på følgende punkter:

      - Opfølgning på de konstruktive ændringer ift., byggetilladelsen

        - Den 7. maj meddelte SWECO Bach Gruppen og Vejle Kommune en tidsplan med hensyn til organisering og opfølgning på de konstruktive ændringer ift. byggetilladelsen. Organisationen sker i et samarbejde mellem Bach Gruppen, Vejle Kommune, SWECO og eksterne specialister inden for statik og vind. Frem til ultimo september 2021 vil der ske indsamling af data, udføres beregninger, foretages gennemgang af byggeriet og laves diverse forsøg på baggrund af modeller. Martin Rasmussen lovede at tilsende Ejerforeningen referater af afholdte og kommende møder mellem Bach Gruppen og Vejle Kommune. Ejerforeningens bestyrelse tog oplysningerne til efterretning og afventer konklusionerne til efteråret. Der er fortsat ingen grund til bekymring.

      - Mangler i henhold til den underskrevne afleveringsrapport

        - Bach Gruppen har igangsat arbejdet med at afhjælpe fejl i betonkonstruktionen på bastioner mod nord, øst og vest i henhold til punkterne i afleveringsrapporten. Arbejdet har været ramt af vejrlig, men forventes at blive afsluttet inden for den lovede tidsfrist. Dvs. før den 15. juni 2021.  Martin Rasmussen oplyste, at man ikke kun ville begrænse reparationer af betonen til øst, men at der også ville blive ske reparationer mod nord og vest. Det drejer sig blandt andet om udskiftning af isatte betonpropper. Bestyrelsen udtrykte bekymring med hensyn til den eventuelt efterfølgende farvelægning af reparationsområderne, idet resultatet for enhver pris ikke måtte føre til en farveforskel/overfladeforskel mellem de 5 bølger. Martin Rasmussen lovede at indkalde til et møde inden en eventuel farve/belægning skulle pålægges. Bestyrelsen besluttede at inddrage formanden for Ejerforeningen Bølge 1 og 2. I øvrigt varetages kvalitetskontrol og kvalitetssikring af Bach Gruppens rådgivere, hvilket blev understreget af Martin Rasmussen.

        - Med hensyn til vurdering af altanernes styrke og konstruktion er der også her sat en ekstern rådgiver på opgaven. Bestyrelsen tog dette til efterretning og afventer konklusionen på dette arbejde. Bestyrelsen har ingen umiddelbar grund til at tvivle på styrken, men undersøgelsen foretages på grund af en udefra kommende henvendelse.

        - Bach Gruppen har udsendt en plan for udskiftning af altanbrædder. Bestyrelsen stillede spørgsmål til den valgte fremgangsmåde. Transport af brædder i elevatorer og gennem ejernes lejligheder er problematisk og uacceptabel.  Martin Rasmussen lovede at undersøge muligheden for en alternativ fremgangsmåde, nemlig at transportere nye som gamle brædder ved hjælp af udendørs lift.

      - Mangler ift. fællesarealer og de enkelte lejligheder

        - Der foreligger pt. ingen løsningsforslag med hensyn til reparation af de ridsede elevatorer. Bertel Nielsen kunne oplyse, at KONE endnu ikke er fremkommet med et løsningsforslag. Bestyrelsen udtrykte utilfredshed med, at det skal tage mere end ¾ år at få netop denne opgave løst. Bestyrelsen har ikke fået henvendelser om manglende udbedringer i de enkelte lejligheder.

      - Rengøring af fællesarealer i forbindelse med udbedringer af mangellisten ved de enkelte ejere

        - Bestyrelsen understregede igen igen, at der SKAL udarbejdes procedure for løbende og afsluttende rengøring, når Bach Gruppen benytter Ejerforeningens fællesarealer. Det gælder bl.a. i forbindelse med udskiftning af altanbrædderne, hvor bestyrelsen på det kraftigste opfordrer til, at der gøres alt for at afhjælpe støvgener i forbindelse med rensning af altanernes betonoverflader. Det gælder også støvgener i forbindelse med reparation af bastionen. Ejerne skal desuden oplyses i god tid, hvis det bliver nødvendigt at flytte bilerne ud af p-kælderen på grund af støv.

- Generalforsamlingen den 28. juni 2021

- Dagsorden og dato for kommende generalforsamling blev vedtaget, ligesom det blev taget til efterretning, at den skal ligge samtidig med generalforsamlingen i Ejerforeningen Bølge 1 og 2 af hensyn til et fællesmøde for de 2 Ejerforeninger og ejerne af Bølge 5. Fællesmødet drejer sig om installering af elladestandere i parkeringskælderen.

- På valg er Briam Langgaard Jensen og Hans Erik Duschek-Hansen. Begge modtager genvalg.

- På valg er desuden som suppleant Erik Bruun. Ønsker ikke genvalg.

- Tidligere forslag til vedtægtsændringer bringes ikke op på den kommende generalforsamling, men afventer eventuel sammenlægning af ejerforeningerne.

- Nyt fra Grundejerforeningen – herunder elladestandere i parkeringskælderen

  - Ved Bølgen: der arbejdes på at ensrette vejen, opstille chikaner, som skal sikre lav hastighed og færre biler. Desuden overvejes det at lave parkering i begge sider. I forbindelse med dette arbejde har det været afholdt møde med borgmester, kommunaldirektør og embedsmænd. Vejbumpene er fjernet. Larmede for meget

  - Parkeringspladsen mod nord skal asfalteres. Ramt af vejrlig. Der er problemer med stoppet afløb.

  - Kajakøen og støj. Grundejerforeningen har henvendt sig til Vejle Kommune med henblik på at få igangsat initiativer i god tid inden ”sæsonstart”.

  - Der arbejdes fortsat med en løsning på elladeproblemet i P-kælderen. Hvordan kan man for færrest investerede kroner få mest strøm ud til flest elbiler på kortest tid? Grundejerforeningen har inddraget rådgivere med henblik på at undersøge muligheden for at lave en intelligent strømforsyning, som kan tilfredsstille flest mulige ønsker. Desværre findes der ikke optimale løsninger, som kan tilfredsstille vores problemer. Afstemningen vedr. hvem der skal betale de kommende investeringer gav desværre et mudret resultat. 50% mente, at udgifterne skulle afholdes af elbilejerne, mens 50 % mente, at fællesskabet skulle afholde udgifterne til at sikre tilstrækkelig strøm. Grundejerforeningen arbejder på at begrænse investeringerne uden at begrænse de flestes muligheder for at ”tanke” strøm i P-kælderen. Flere firmaer er blevet bedt om at foreslå løsninger. Det er besluttet at præsentere et oplæg for alle beboere i Bølgen i forbindelse med generalforsamlingen.

- Indkomne forslag

  - Der var ikke modtaget forslag til behandling

- Evt. – herunder næste møde

  - Erik Bruun gjorde opmærksom på uregelmæssigheder i sit elforbrug. FN lovede at se på problemet

  - Der blev ikke afsat nyt møde

Hans Erik Duschek-Hansen, formand

27. maj 2021

Hans Erik Duschek-Hansen			Carsten Jespersen

Briam Jensen				Finn Nielsen

Erik Brunn				Per Munk Lausten

Bertel Nielsen