Referat af bestyrelsesmøde nr. 19,

Ejerforeningen for Bølge 3 og 4

Møde nr. 19:

Dato:  mandag den 21. marts 2022

Tidspunkt: kl. 19.00 – 21.00 Bølgens kontor, Ved Bølgen 1, 8.sal

Deltagere:

Hans Erik Duschek-Hansen	HEDH 	Formand

Carsten Jespersen            	 CJ	Næstformand

Finn Nielsen	                  	 FN	Kasserer

Briam Jensen	                  	 BJ

Bertel Nielsen                   	BN

Per Munk Laustsen          	PML	Suppleant

Jette Papuga	                  	JP	Suppleant

- Godkendelse og underskrift af referat møde nr. 18

  - Underskrevet

- Regnskab / administration

  - FN oplyste at varmeregnskabet var afsluttet og opkrævninger var sendt ud umiddelbart efter modtagelse af CASI – opgørelsen

  - Bestyrelsen tog den fremlagte resultatopgørelse til efterretning. FN afstemmer med grundejerforeningens administrator Holger Simonsen, idet der på grund af højere energiomkostninger, øgede omkostninger til vedligehold og lovmæssig afprøvning af vores brandsikringsmateriel skal budgetteres med en stigning på 200.000 fordelt på  ejerforeningerne. Opgørelsen sendes herefter til revisor.

- Verserende sager

  - Status vedr. afleveringsforretningen:

    - Elevatortårne

      - Godkendelsesprocessen skrider langsomt frem. Der er udarbejdet en foreløbig tidsplan for lovliggørelsen af tårnene, som forventes at begynde tidligst august 2022 og slutte et halvt år senere. Før arbejdet i henhold til tidsplanen kan sættes i værk, skal der ske en ændring af bygningsreglementet og en certificeret statiker skal regne projektet igennem. Dette forventes at være på plads tidligst juli 2022. Vi har fået oplyst at arbejdet med den påtænkte lovliggørelse ikke vil give nævneværdige gener for beboerne i tårnene, idet arbejdet udføres nederst i elevatorskaktene, hvor tårnene skal styrkes med indlagt jern.

    - Elevatorer

      - Vi afventer fortsat udskiftning af de ridsede sider i udvalgte elevatorer. Forsinkelsen skyldes blandt andet leverandøren, og at man efter beslutningen på sidste bestyrelsesmøde har fundet og valgt et bedre produkt.

    - Bastion/lameller

      - TRI-CONSULT har i samarbejdet med Teknologisk Institut udarbejdet en rapport vedr. bastionselementerne. Rapporten og den bagvedliggende undersøgelse er betalt af Bachgruppen. Sagen er rimelig klar, idet det fremgår af rapporten, at ingen af de undersøgte elementer overholder kravet til miljøklassen, der er aggressiv. Dette begrundes blandt andet ved dæklagsmålinger, som tydeligt fremviser for lidt dæklag på undersøgte bastionselementer og ved petrografiske analyser, som viser at vand/cement tallet ikke overholder kravet til Aggressiv miljøklasse. Heller ikke kravet til moderat miljøklasse overholdes. Vore rådgivere konkluderer, at alle bastionselementer skal udskiftes, da en reparation ikke vurderes mulig, uden at alle elementer skal fjernes med henblik på at blive behandlet på alle sider inden de genmonteres. Yderligere vil en overfladebehandling kræve løbende vedligehold og ændre det æstetiske udtryk. Væggene vurderes dog at kunne repareres. Bachgruppen har nu rapporten til udtalelse hos betonleverandøren. Bestyrelsen forventer svar senest begyndelsen af april.

- Nyt fra Grundejerforeningen

  - CJ orienterede om El-ladestandere i parkeringskælderen og Grundejerforeningens initiativer til at indføre nyt kabel til tavlen i de lave Bølger (Bølge 1 og 3) Dette kabel forventes at blive lagt under vejen Ved Bølgen og ind til undertavlen i de lave Bølger for derved at forøge kapaciteten og til en rimelig pris. Det er herefter hensigten at opgradere kapaciteten ved behov. Men indtil videre vil vores behov være dækket et godt stykke tid.

- Planlægning af 1-2 sociale arrangementer for Bølgens beboere i 2022.

  - Jp foreslog at hun sammen med et lille udvalg af interesserede beboere vil arbejde videre med et forslag om at samle alle beboeren omkring en rengørings- og oprydningsdag ultimo august 2022. Det er tanken at dagen afsluttes med fællespisning. Bestyrelsen bakkede op om forslaget.

- Indkomne forslag

  - Ingen

- Evt. – herunder næste møde

  - Næste møde: 25. april 2022

  - Generalforsamlingen: mandag den 30. maj på Rødkilde Gymnasium

  - BN meddelte, at ruden i døren ind til John og Dorthe Christensen (401), (som en gang tidligere er skiftet under garanti og nu er misfarvet) vil blive udskiftet snarest, at han vil tage kontakt til murer med henblik på at udbedre overgange fra fortov til indgangsparti, at indberettet skade på facaden mod vejen ved lejlighed 405 vil blive udbedret snarest, og når der er en kran til rådighed, at han vil undersøge betonen i kælderen i området mellem de gamle og nye bølger og melde tilbage til bestyrelsen om aktion er nødvendig, og endelig at han vil foranledige at problemet med vandgennemtrængning ved opgang 9  (gulvtæppe vådt i hjørne ved indgang) bliver  løst.

Hans Erik Duschek-Hansen, formand

26 marts 2022