Referat af bestyrelsesmøde nr. 30 torsdag den 6. marts kl. 19.00

Møde nr. 30:

Dato:  Torsdag den 6. marts 2025

Tidspunkt: kl. 19.00 -19.30 Ved Bølgen 7 1.tv

Deltagere:

Hans Erik Duschek-Hansen	HEDH 	Formand

Per Munk Laustsen            	 PML	Næstformand

Briam Jensen	                  	 BJ

Bertel Nielsen                   	BN

Carsten Jespersen          	CJ	Suppleant

Jette Papuga	                  	JP	Suppleant

Finn Nielsen	                  	 FN	afbud

Dagsorden

- Behandling af de to fremsatte tilbud om reparation af defekte brandspjæld

    - I forbindelse med at adskillige brandspjæld i lejlighederne er blevet udskiftet på grund af defekte motorer og i forventning om at flere motorer står af, har ejerforeningen været i dialog med bygherre for at finde en teknisk og økonomisk løsning på de opståede fejl. Carsten Jespersen og Hans Erik Duschek mødtes i den forbindelse den 19.februar med Brian Sønderby fra Bachgruppen og direktøren for BE installationer Klaus Møller. Før mødet havde ejerforeningen modtaget et oplæg til en løsning på vores mellemværende: Et tilbud på reparation af defekte brandspjæld og udskiftning af de resterende for i alt 155.000 kr. ex moms. På mødet fremkom Brian Sønderby med to forslag:

      - En kulance på 50% af fremsendte tilbud. I forbindelse medudskiftningen af de sidste 80 motorer tilbyder BE Sikring tilbyder at lave en særskilt monitorering mod merpris. Tilbud fremsendes efterfølgende. Fordelen ved dette forslag er at alle spjæld bliver udskiftet på en gang uanset, at de ikke melder fejl. Desuden kan BE sikring lave en individuel overvågning af hvert spjæld i forbindelse med de lovpligtige tests i modsætning til i dag, hvor fejlmeldingerne ikke kan identificere den lejlighed, hvor fejlen er opstået, men et uidentificeret antal på 5. Dvs. man skal ind i 5 lejligheder for at lokalisere den opståede fejl. Alle spjæld er nye og vi har fuld overvågning på. Ulempe: En større initial investering

      - Eller at Bachgruppen reparerer og betaler udskiftningen af allerede konstaterede defekte motorer samt lægger uden udgift for ejerforeningen de resterende motorer i depot til brug for fremtidige reparationer. Fordelen er at vi kan nøjes med at udskifte de 2 – 3 spjæld, der er defekte. Lang billigere og fuldt lovligt. Og selv om vi har oplevet at minimum 20 spjæld er defekte, betyder det ikke at de resterende alle sammen også er defekte. Ulempen er at vi får en større investering, hvis vi på et senere tidspunkt ønsker en samlet sikkerhedsmæssig overvågning af alle sikkerhedsinstallationer.

Bestyrelsen foretrækker umiddelbart forslag 1, samt bede om et tilbud på den sikkerhedsmæssige opgradering af systemet, som bestyrelsen fandt burde ske samtidig med udskiftning af samtlige motorer. Bestyrelsen forventer en udgift på ca. 50.000 kr. ex moms for udskiftning af motorer i bølge 3 og 4, idet tilbuddet på 155.000 kr. også gjaldt Bølge 5. Dertil kommer opgraderingen.   Den endelige beslutning træffes, når der foreligger et tilbud fra BE sikring. Forventeligt uge 12 – 13.

- Dato for generalforsamling i ejerforeningen

  - Generalforsamlingen finder sted den 26. maj på Rødkilde Gymnasium

- Evt. – næste møde den 31. marts kl. 19.00

Referent: Hans Erik Duschek

Hans Erik Duschek-Hansen			Per Munk Laustsen

Carsten Jespersen 			Finn Nielsen

Briam Jensen 				Jette Papuga

Bertel Nielsen