Referat af bestyrelsesmøde nr. 23,

Ejerforeningen for Bølge 3 og 4

Møde nr. 23:

Dato:  tirsdag den 18. april 2023

Tidspunkt: kl. 19.00 – 21.00 Bølgens kontor, Ved Bølgen 1, 8.sal

Deltagere:

Hans Erik Duschek-Hansen	HEDH 	Formand

Carsten Jespersen            	 CJ	Næstformand

Finn Nielsen	                  	 FN	Kasserer

Briam Jensen	                  	 BJ

Bertel Nielsen                   	BN

Per Munk Laustsen          	PML	Suppleant

Jette Papuga	                  	JP	meldt afbud

- Godkendelse af referat af møde nr. 22

  - Referat godkendt og underskrevet

- Valg af referent

  - HEDH valgt til referent

- Godkendelse af dagsorden

  - Dagsorden godkendt

- Regnskab 2022 /budget 23 /administration / FN

  - Regnskab 2022 og budget 2023 godkendt til fremlæggelse på generalforsamlingen

- Kommende generalforsamling den 22. maj 2023 på Rødkilde Gymnasium

  - Den fremlagte dagsorden blev godkendt. Bestyrelsen foreslår desuden Per Munk Laustsen som dirigent på generalforsamlingen

- Status vedrørende verserende sager

  - Afleveringsforretning bygninger

    - Bastioner/lameller – HEDH

      - Firmaet Pelkon er i gang med afsluttende undersøgelser af betonen. Bestyrelsen imødeser en rapport fra Pelcon / Bachgruppen herom. Rapporten forventes præsenteret på generalforsamlingen den 22. maj 2023 af repræsentant fra Bachgruppen.

    - Elevatortårne – BN

      - En endelig scanning af tårnene er under forberedelse og gennemføres snarest. Herefter tages der stilling til eventuel og endelig reparation. Tidsplanen holder fortsat.

    - Defekte glas – BN

      - glas er indkøbt og leveret. Tømreren er bestilt til opgaven. Udskiftning sker snarest.

    - Udskiftning af ventilatorer – CJ

      - Aftale er indgået og meddelt beboerne ved mail.

  - Årsgennemgang af bygninger – FN/BJ

    - Bilag udsendt den 14. april

      - FN og BJ har gennemgået bygningerne med henblik på kommende årsgennemgang. Bestyrelsen gennemgik bilaget og besluttede, at der skulle udfærdiges et dokument indeholdende punkterne fra bilaget til underskrift af bestyrelse og Bachgruppen. Bestyrelsen besluttede ligeledes, at medlemmerne af bestyrelsen snarest til FN skulle indsende eventuelle tilføjelser.

- Indkomne forslag

  - Ingen

- Nyt fra Grundejerforeningen – CJ

  - CJ henviste til udsendt referat fra sidste grundejerforeningsmøde

- Fælles input vedr. den fremtidige udvikling af Nordkajen – møde den 3. maj – HEDH

  - Beboerne i alle 5 Bølger er indkaldt til møde vedr. kommende udvikling af Nordkajen. Mødet finder sted på Rødkilde Gymnasium den 3. maj 2023 kl. 19.00

- Evt. – herunder næste møde

  - Vi mødes umiddelbart før generalforsamlingen.

1. maj 2023

Referent: Hans Erik Duschek-Hansen

Hans Erik Duschek-Hansen			Carsten Jespersen

Briam Jensen				Finn Nielsen

Jette Papuga		  	                         Per Munk Lausten

Bertel Nielsen