Referat af bestyrelsesmøde nr. 28,

Ejerforeningen for Bølge 3 og 4

Møde nr. 28:

Dato:  Tirsdag den 16. april 2024

Tidspunkt: kl. 20.00 – 22.00 Ved Bølgen 7 1.tv

Deltagere:

Hans Erik Duschek-Hansen	HEDH 	Formand

Carsten Jespersen            	 CJ	Næstformand

Finn Nielsen	                  	 FN	Kasserer

Briam Jensen	                  	 BJ

Bertel Nielsen                   	BN

Per Munk Laustsen          	PML	Suppleant

Jette Papuga	                  	JP	Suppleant

- Godkendelse af referat af møde nr. 27

  - Referatet blev godkendt af alle, bortset fra Bertel Nielsen, som ikke kan tilslutte sig formuleringen i pkt. 9, idet han hævder, at der har fundet en afleveringsforretning sted med hensyn til overdragelse af planer og viden om de tekniske anlæg. Den øvrige bestyrelse benægter dette, idet en sådan overdragelse ikke er sket i henhold til gældende regler.

- Valg af referent

  - Formanden blev valgt.

- Godkendelse af dagsorden

  - Dagsordenen blev godkendt.

- Administration / FN

  - FN oplyste, at årsrapporten var klar til generalforsamlingen, og at Trine Melsen har givet tilsagn om at fortsætte som revisor.

- Status vedrørende verserende sager

- Bastioner – HEDH

  - Et forslag til aftale mellem Bachgruppen og bestyrelsen om reparation af bastionerne blev tiltrådt af bestyrelsen, dog med den ændring af det tidligere udsendte aftaleforslag, at bestyrelsen efterkommer Bachgruppens ønske om en ny afleveringsfrist den 1. september og ikke den 1. juni, idet reparationen er så vejrafhængig, at der skal en længere tidsfrist til.  Desværre er det d.d. konstateret, at et betonelement er sunket ud for Bølge 3. Dette skal undersøges nærmere og repareres. Bestyrelsen ønsker, at Bachgruppen påtager sig ansvaret for og udbedring af denne nye mangel, som firmaet har gjort i forbindelse med bastionselementerne. HEHD kontakter Martin Rasmussen.

- Elevatortårne – BN

  - Bertel Nielsen kunne oplyse, at der ikke var nyt at berette siden sidste bestyrelsesmøde

- Ventilation – udskiftning af spjæld – CJ

  - 14 ventilationsspjæld er blevet udskiftet. Bestyrelsen stiller sig uforstående mht. omfanget og måden, det er sket på og dermed også den fremsendte regning. CJ redegjorde for behovet for en nærmere undersøgelse og opfordrede til, at der snarest indkaldes til et møde med BE, som har lavet elarbejdet og Kalhave, som har leveret og opsat ventilationsspjældene. CJ ønskede også oplyst årsagen til reparationen først var sket et par måneder efter fejlene var blevet konstateret, idet han påpegede, at lovens krav om sikkerhed i forbindelse med brand ikke var overholdt i den lange periode. Bertel Nielsen tager initiativ til mødet.

- Ødelagt beton i indgangspartierne i nyeste Bølger – BN

  - Bestyrelsen har konstateret, at betonen i flere indgange smuldrer. Bachgruppen foreslår en reparation og en efterfølgende epoxy – behandling af overfladen. Bestyrelsen er utryg ved forslaget og stiller derfor de samme massive krav i forbindelse med denne reparation som i forbindelse med reparationen af bastionerne, og at Bachgruppen påtager sig det fulde ansvar og den fulde garanti. HEDH kontakter Bachgruppen.

- Strømudfald i garage og indgange – BN

  - Bertel Nielsen oplyser, at han den 17. april afholder et møde med BE, og at man på dette møde vil undersøge problemet – også påstanden om en eventuel ulovlighed i installationen. Bestyrelsen opfordrer til, at elinstallatør Hoffman, som har konstateret ulovligheden bliver inviteret med til mødet. Bertel Nielsen kontakter Hoffmann.

- Nye sager

- Kommende generalforsamling den 22. maj 2024 – HEDH

  - Godkendelse af forslag til indkaldelse til generalforsamling

    - Forslaget blev godkendt.

    - Per Hougaard Sørensen (304) har ja til at være dirigent ved generalforsamlingen.

  - Vedligeholdelsesplan for alle Bølger – CJ

    - Vedligeholdelsesplanen blev taget til efterretning og behandles på generalforsamlingen.

  - Ny husorden for alle Bølger – HEDH

    - Husordenen blev taget til efterretning og behandles på generalforsamlingen. Enkelte ændringsforslag blev diskuteret, men ikke vedtaget eller forkastet. De fremlægges igen på generalforsamlingen og godkendes eventuelt der.

- Nyt fra Grundejerforeningen –  CJ

  - Der har været utilfredshed med rengøringen. Der er taget initiativ til eventuel ændring af kontrakten med det nuværende firma.

  - Papaffald afhentes oftere.

  - Hele bestyrelsen vil i lighed med de tidligere år blive indkaldt til Grundejerforeningens generalforsamling den 27. maj.

- Evt. – herunder næste møde

  - Ikke aftalt.

Hans Erik Duschek-Hansen

Referent

Hans Erik Duschek-Hansen			Carsten Jespersen

Briam Jensen				Finn Nielsen

Jette Papuga 		  	                         Per Munk Lausten

Bertel Nielsen