Referat af bestyrelsesmøde nr. 17,

Ejerforeningen for Bølge 3 og 4

Møde nr. 17:

Dato: 22. september 2021

Tidspunkt: kl. 19.00 – 21.00 Bølgens kontor, Ved Bølgen 1, 8.sal

Deltagere:

Hans Erik Duschek-Hansen	HEDH 	Formand

Carsten Jespersen            	 CJ	Næstformand

Finn Nielsen	                  	 FN	Kasserer

Briam Jensen	                  	 BJ

Bertel Nielsen                   	BN

Per Munk Laustsen          	PML	Suppleant

Jette Papuga	                  	JP	Suppleant

- Godkendelse og underskrift af referat møde nr. 16

  - Referat af møde nr. 16 blev godkendt og underskrevet

  - HEDH blev valgt til referent

- Konstituering efter generalforsamlingen

  - Bestyrelsen konstituerede sig med HEDH som formand, CJ som næstformand og FN som kasserer. HEDH gjorde opmærksom på, at FN i jobbet som lønnet administrator ikke er på valg.

- Regnskab / administration

  - FN udleverede et opdateret regnskab for perioden 01.01.21 -20.09.21. Periodens resultat blev taget til efterretning.

- Verserende sager

  - Der udspandt sig en længere diskussion, idet bestyrelsen måtte konstatere, at pålægning af nye altanbrædder har overskredet tidsfristen for færdiggørelse den 15. september, at bestyrelsen ikke har modtaget den lovede rapport fra Bachgruppen udarbejdet af Norconsult vedr. bastionen, og at den lovede reparation/forsøg med nye vægge endnu ikke er udført.  Bestyrelsen har desuden ikke fået endeligt svar fra Bachgruppen/ SWECO vedr. elevatortårne. Konklusionen på diskussionen blev, at formanden kontakter Bachgruppen umiddelbart efter mødet og beder om et statusmøde senest medio oktober. På baggrund af statusmødet vil bestyrelsen tage stilling til eventuelle yderligere skridt med henblik på at fremskynde processen, som der i bestyrelsen er stor utilfredshed med.

BNi kunne oplyse, at for så vidt angår elevatorreparationen var smeden bestilt, men intet er sket. Med hensyn til udskiftning af altanbrædder kunne BN oplyse, at der d.d. mangler 4 lejligheder og at disse vil blive færdige i uge 39.

HEDH oplyste, at bestyrelsen forventede, at kanterne på altaner bliver malet, når vejrliget tillader det, og at garagen bliver fejet og vasket, når alle håndværkerne har forladt garagen.

- Nyt fra Grundejerforeningen

  - CJ orienterede om en igangværende dialog med firmaet Jansson vedr. elladestandere i garagen. Et netop afholdt møde har vist, at der er muligheder for at udnytte den nuværende energi bedre og begrænse udgifterne til oprettelse af nye elladestandere. Han kunne desuden oplyse, at Grundejerforeningen i efteråret ville lade det konkrete elforbrug måle for at kunne afgøre, om der inden for nuværende kapacitet kunne tilsluttes yderligere standere uden nævneværdige merudgifter. CJ henviste i øvrigt til det sidste referat fra generalforsamlingen, som inden længe ville blive lagt på Grundejerforeningens hjemmeside.

CJ oplyste desuden, at Jette Papuga havde indvilget i at koordinere en arbejdsgruppe    mhp at lave et socialt arrangement for Bølgens beboere.

- Indkomne forslag

  - BJ foreslog, at antallet af skraldespande skulle begrænses til det mindst mulige antal for at begrænse udgifterne. FN undersøger, om vi kan undvære en spand.

  - BJ foreslog at temperaturen blev nedsat i depotkælderen. Dette forslag nød ikke fremme.

- Evt – herunder nyt møde

  - Man besluttede at understrege over for beboerne, at stabelhøjden i depotkælderen var op til 70 cm til loft. Brandmyndighederne tillod ikke, på grund af de opsatte sprinklere, at der blev stablet højre.

  - Næste møde blev ikke aftalt. Afventede statusmødet med Bachgruppen

Hans Erik Duschek-Hansen, formand

27. september 2021

Hans Erik Duschek-Hansen			Carsten Jespersen

Briam Jensen				Finn Nielsen

Jette Papuga				Per Munk Lausten

Bertel Nielsen