Referat af bestyrelsesmøde nr. 18,

Ejerforeningen for Bølge 3 og 4

Møde nr. 18:

Dato:  onsdag den 1. december 2021

Tidspunkt: kl. 19.00 – 21.00 Bølgens kontor, Ved Bølgen 1, 8.sal

Deltagere:

Hans Erik Duschek-Hansen	HEDH 	Formand

Carsten Jespersen            	 CJ	Næstformand

Finn Nielsen	                  	 FN	Kasserer

Briam Jensen	                  	 BJ

Bertel Nielsen                   	BN

Per Munk Laustsen          	PML	Suppleant

Jette Papuga	                  	JP	Suppleant

Desuden var Lars Bache inviteret

- Godkendelse og underskrift af referat møde nr. 17

  - Referat af møde nr. 17 blev underskrevet

  - HEDH blev valgt til referent

- Regnskab / administration

  - Administrator FN informerede om, at regnskabet for 2021 følger budgettet

- Verserende sager

  - Status vedr. afleveringsforretningen:

    - Elevatortårne – bilag udsendes med referatet

      - Bestyrelsen diskuterede kort notatet udarbejdet 23. april 20121 vedr. den statiske dokumentation vedr. konstruktive ændringer på elevatorkernerne på Bølgen 3-5 og især status per 23. november 2021, som redegør for beslutningen om og udarbejdelsen af et udbedringsprojekt og dette projekts videre forløb. Bestyrelsen tog til efterretning, at der nu skal ske en undersøgelse og verificering af eksisterende forhold, samt hvorvidt det er muligt at montere fladjern i bunden af elevatorskaktene i de høje tårne, således at byggeriet kan blive endeligt færdiggjort på baggrund af nye og nødvendige beregninger, udtalelse af certificeret statiker og kommunens endelige godkendelse.

    - elevatorer

      - Bestyrelsen blev præsenteret for 2 mulige løsninger for reparation af de ridser opstået i forbindelse med byggeperioden på elevatorvæggene i opgang 5, 9 og 11.  Den ene mulighed er opsætning af nye tynde stålvægge, og den anden er påsætning af en tynd folie. Bertel Nielsen A/S havde fået repareret væggene i opgang 1 med de tynde stålvægge og på baggrund af syn for sagen, valgte bestyrelsen denne løsning.  Bertel Nielsen A/S vil snarest gå i gang med udbedringen uden udgift for Ejerforeningen.

    - bastion/lameller

      - Bestyrelsen har modtaget og accepteret et tilbud om undersøgelse af bastionselementerne med henblik på at vurdere kvalitet og holdbarhed af de udførte reparationer, omfang af områder med dæklag mindre end det foreskrevne (30 mm), og hvorvidt der er foretaget udbedringer/reparationer i områder med for små dæklag og i givet fald hvilke. Bestyrelsens rådgivere – ingeniørfirmaet TRI-CONSULT – har bedt Teknologisk Institut om at foretage undersøgelsen, idet firmaet ikke har den fornødne know how til en sådan opgave. Undersøgelsen forventes at blive gennemført den 14. og 15. december og ultimo januar vil der foreligge en endelig rapport. Bachgruppen har givet tilsagn om at betale Ejerforeningens udgifter hertil.

- Nyt fra Grundejerforeningen

  - CJ oplyste om et møde, som havde fundet sted mellem repræsentanter fra de øvrige grundejerforeninger på havnen med deltagelse af HEDH og Klaus Kaack Andersen fra Bølgens anden ejerforening. Af mødets emner skal nævnes Tour de France i 2022. Vejle Kommune har afsat 3.6 mio. kroner til aktiviteter og efterlyser forslag til ideer til, hvordan disse penge kan anvendes på aktiviteter ifm. starten. Cj oplyste desuden om det fortsatte arbejde med sikre det fornødne antal elstandere i garagen. Der henvises i øvrigt til Grundejerforeningens sidste referat på hjemmesiden.

- Indkomne forslag

  - Ingen

- Evt. – herunder næste møde

  - Nyt møde blev ikke aftalt.

  - Lars Bache kunne oplyse, at garagen vil blive rengjort, når arbejdet med bastionerne er færdiggjort.

  - Altanerne er færdige, og der er sendt brev ud til ejerne om, hvad de skal foretage sig, hvis de har reklamationer.

  - Formanden henvender sig til Bachgruppen med henblik på at få fjernet de gamle altanbrædder fra parkeringspladsen.

Hans Erik Duschek-Hansen, formand

3. december 2021